

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս համայնք
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ , հեռ.՝ 99-2-82, կայք՝ yeghegis.am,էլ. հասցե՝ shatin.vayotsdzor@mta.gov.am

|  |
| --- |
| ***Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ*** |
| 27-ը հունվարի 2022 թվականի N 09 Ա |
|  ***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022 Թ.Թ. ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ՝ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ*** |
|   Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ մասի պահանջներով***ավագանին որոշում է՝*** Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի 2018-2022թ.թ. հնգամյա զարգացման ծրագրի՝ 2021 թվականի իրականացման հաշվետվությունը համաձայն սույն որոշման կից հավելվածի: Կողմ՝ Դեմ՝ Ձեռնպահ՝ Բադալյան Նվեր Գևորգյան Արման Հարությունյան Աշոտ Հովհաննիսյան Ռուբիկ Մարկոսյան Ռազմիկ  Մարտիրոսյան Զոյա Մարտիրոսյան Նորայր Մելիքսեթյան Վարդան Մելքոնյան Արմենակ Վարդանյան Մխիթար**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝              [ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ](http://mserver/Pages/DocFlow/DFRedirect.aspx?id=428&to=employee" \t "employee)** |
|  |

Հավելված
Եղեգիս համայնքի ավագանու
**27**-ը հունվարի 2022թ., թիվ 09 Ա որոշման

**Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի  2018-2022թ.թ.  հնգամյա զարգացման ծրագրի՝ 2021 թվականի
 իրականացման հաշվետվությունը**

|  |  |
| --- | --- |
| Ընթացիկ տարում կատարված աշխատանքները՝ ըստ եռամսյակների | ***2021թ. 1-ին եռամսյակ***1. Ընթացքի մեջ է **Եղեգիս** բնակավայրում փոքրաքանակ երեխաներով համալրված տիպային /մոդուլային/ միջնակարգ դպրոցի կառուցումը ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։
2. Ավարտվել են **Գողթանիկ** և **Եղեգիս** բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքները Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կողմից։

***2021թ. 2-րդ եռամսյակ***1. Ավարտվել է **Հերմոն** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները:
2. Կատարվել է ***Վարդահովիտ*** բնակավայրում ոռոգման առվի փորում և մաքրում։
3. Կատարվել է ***Շատի*ն** բնակավայրում քարամաքրման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև հուշարձանի հիմքի փորում և քարերի տեղափոխման աշխատանքներ։
4. Կատարվել է ***Թառաթումբ***բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։
5. Կատարվել է ***Աղնջաձոր*** բնակավայրում ճանապարհների քարամաքրման և հարթեցման աշխատանքներ։
6. Կատարվել է ***Շատին*** բնակավայրի Սողանլու սարում ճանապարհի հարթեցման, լայնացման և փարախի կառուցման աշխատանքներ։
7. Կատարվել է ***Քարագլուխ*** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման, քարամաքրման և փոսալցման աշխատանքներ։
8. Կատարվել է ***Քարագլուխ*** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։
9. Կատարվել է ***Շատին*** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։
10. Կատարվել է **Արտաբույնք** բնակավայրի <<Սուրբ Աղբյուր>> կոչվող սարի ոռոգման մայր առվի 300 մետր երկարությամբ վնասված հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ:
11. Կատարվել է **Արտաբույնք** բնակավայրի "Ցախաց Քար" և "Սև Աղբյուր" կոչվող սարեր տանող ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ:

***2021թ. 3-րդ եռամսյակ***1. Կատարվել է **Վարդահովիտ** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։
2. Կատարվել է **Աղնջաձոր** բնակավայրում ,,Բաբոի տեղ,, տանող ճանապարհի վթարված հատվածի բարեկարգում։
3. Կատարվել է **Թառաթումբ** բնակավայրի սար և ,,Ջիլլի,, տանող ճանապարհների բարեկարգում:
4. Կատարվել է **Աղնջաձոր** բնակավայրի ,,Արջաձոր,, կոչվող տարածք կոչվող ճնապարհի բարեկարգում:
5. Կատարվել է **Վարահովիտ** բնակավայրում ,,Խաչիկասարից- Գետիկվանք ,, տանող առվի փորում։
6. Կատարվել է **Քարագլուխ** բնակավայրում ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում։
7. Կատարվել է **Քարագլուխ** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։
8. **Արտաբույնք** բնակավայրում կատարվել է առվի փորման, լայնացման, մաքրման աշխատանքներ:
9. **Արտաբույնք** բնակավայրում խցանված կոյուղու խողովակաշարի նորոգում:
10. **Թառաթումբ** բնակավայրի «Դուզեր» թաղամասի փողոցների բարեկարգում:
11. **Աղնջաձոր** բնակավայրի գերեզմաններ տանող ճանապարհի բարեկարգում:

***2021թ. 4-րդ եռամսյակ***1. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Շատին բնակավայր 2315մ 73 ԼԵԴ լուսատու,
2. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Արտաբույնք բնակավայր 1560մ 52 ԼԵԴ լուսատու,
3. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Թառաթումբ բնակավայր 1213 մ 36 ԼԵԴ լուսատու,
4. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Աղնջաձոր բնակավայր 421մ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ 21մ 377մմ խողովակ 3մ 325մմ խողավակ,
5. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Քարագլուխ 200մ 530մմ, 125մ 350մմ, 25մ 700մմ պողպատյա կիսախողովակ,
6. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Թառաթումբ 100մ 325մմ պողպատյա խողովակ,
7. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Շատին բնակավայր 300մ 350մմ, 100մ 530մմ, 42մ 100մմ պողպատյա կիսախողովակ,
8. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Հորս բնակավայր 300մ 530մմ պողպատյա խողովակ,
9. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Վարդահովիտ բնակավայր 1250մ 273մմ մետաղական խողովակ,
10. Հարթեցվել են Հորսի միջբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները,
11. Արտաբույնք բնակավայրում վերանորոգվել է խմելու ջրագծի վթարված հատվածը,
12. Աղնջաձոր բնակավայրում իրականացվել են ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ՝ «Խնձորանոց» հանդամասում,
13. Տեղադրվել են թվով 7 կարկուտկայաններ Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Արտաբույնք, Քարագլուխ, Հորս, Շատին, Եղեգիս բնակավայրերում,
14. Թառաթումբ բնակավայրում «Աֆիստեղ» կոչվող տարածքում առվի փորման աշխատանքներ 1 օր ELA2BL-880 էքսկավատորով,
15. Աղնջաձոր բնակավայրում «Կոշ կամուրջներ» կոչվող տարածքում գոյություն ունեցող առվի մաքրում,
16. Շատին բնակավայրին փողոցների բարեկարգման և մաքրման աշխատանքներ,
17. Շատին բնակավայրում առվի մաքրման, աղբի տեղափոխման աշխատանքներ,
18. Եղեգիս բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ,
19. Հերմոն բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ,
20. Շատին բնակավայրում փողոցների բարեկարգման, մաքրման աշխատանքներ,
21. Շատին բնակավայրի գերեզմաններ տանող 2-րդ ճանապարհի բարեկարգում,
22. Շատին բնակավայրի «Հոստուն» թաղամասում խմելու ջրագծի խցանված հատվածների վերանորոգում։
 |

 Ընթացքի մեջ է խմելու ջրի խողովակաշարի կառուցման և վերանորոգման, ՕԿՋ-ների վերանորոգման և հիմնանորոգման աշխատանքները՝

* Հորբատեղ` 475մ պոլիէթիլենային խողովակ, 25մ պողպատյա,
* Գողթանիկ` 500մ պոլիէթիլենային խողովակ,
* Թառաթումբ` 1000մ պոլիէթիլենային խողովակ,
* Սալլի` ՕԿՋ-ի վերանորոգում,
* Եղեգիս` 1800մ պոլիէթիլենային խողովակ և ՕԿՋ-ի հիմնանորոգում,
* Շատին` 1200մ պոլիէթիլենային խողովակ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ