

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիս համայնք   
ՀՀ Վայոց ձորի մարզ , հեռ.՝ 99-2-82, կայք՝ yeghegis.am,էլ. հասցե՝ shatin.vayotsdzor@mta.gov.am

|  |
| --- |
| ***Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ*** |
| 27-ը հունվարի 2022 թվականի N 09 Ա |
| ***ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018-2022 Թ.Թ. ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ՝ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ*** |
| Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ մասի պահանջներով  ***ավագանին որոշում է՝***  Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի 2018-2022թ.թ. հնգամյա զարգացման ծրագրի՝ 2021 թվականի իրականացման հաշվետվությունը համաձայն սույն որոշման կից հավելվածի:  Կողմ՝ Դեմ՝ Ձեռնպահ՝  Բադալյան Նվեր  Գևորգյան Արման  Հարությունյան Աշոտ  Հովհաննիսյան Ռուբիկ  Մարկոսյան Ռազմիկ  Մարտիրոսյան Զոյա  Մարտիրոսյան Նորայր  Մելիքսեթյան Վարդան  Մելքոնյան Արմենակ  Վարդանյան Մխիթար  **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝              [ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ](http://mserver/Pages/DocFlow/DFRedirect.aspx?id=428&to=employee" \t "employee)** |
|  |

Հավելված  
Եղեգիս համայնքի ավագանու   
**27**-ը հունվարի 2022թ., թիվ 09 Ա որոշման

**Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի  2018-2022թ.թ.  հնգամյա զարգացման ծրագրի՝ 2021 թվականի   
 իրականացման հաշվետվությունը**

|  |  |
| --- | --- |
| Ընթացիկ տարում կատարված աշխատանքները՝ ըստ եռամսյակների | ***2021թ. 1-ին եռամսյակ***   1. Ընթացքի մեջ է **Եղեգիս** բնակավայրում փոքրաքանակ երեխաներով համալրված տիպային /մոդուլային/ միջնակարգ դպրոցի կառուցումը ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։ 2. Ավարտվել են **Գողթանիկ** և **Եղեգիս** բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքները Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կողմից։   ***2021թ. 2-րդ եռամսյակ***   1. Ավարտվել է **Հերմոն** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները: 2. Կատարվել է ***Վարդահովիտ*** բնակավայրում ոռոգման առվի փորում և մաքրում։ 3. Կատարվել է ***Շատի*ն** բնակավայրում քարամաքրման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև հուշարձանի հիմքի փորում և քարերի տեղափոխման աշխատանքներ։ 4. Կատարվել է ***Թառաթումբ***բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։ 5. Կատարվել է ***Աղնջաձոր*** բնակավայրում ճանապարհների քարամաքրման և հարթեցման աշխատանքներ։ 6. Կատարվել է ***Շատին*** բնակավայրի Սողանլու սարում ճանապարհի հարթեցման, լայնացման և փարախի կառուցման աշխատանքներ։ 7. Կատարվել է ***Քարագլուխ*** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման, քարամաքրման և փոսալցման աշխատանքներ։ 8. Կատարվել է ***Քարագլուխ*** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։ 9. Կատարվել է ***Շատին*** բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։ 10. Կատարվել է **Արտաբույնք** բնակավայրի <<Սուրբ Աղբյուր>> կոչվող սարի ոռոգման մայր առվի 300 մետր երկարությամբ վնասված հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ: 11. Կատարվել է **Արտաբույնք** բնակավայրի "Ցախաց Քար" և "Սև Աղբյուր" կոչվող սարեր տանող ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ:   ***2021թ. 3-րդ եռամսյակ***   1. Կատարվել է **Վարդահովիտ** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։ 2. Կատարվել է **Աղնջաձոր** բնակավայրում ,,Բաբոի տեղ,, տանող ճանապարհի վթարված հատվածի բարեկարգում։ 3. Կատարվել է **Թառաթումբ** բնակավայրի սար և ,,Ջիլլի,, տանող ճանապարհների բարեկարգում: 4. Կատարվել է **Աղնջաձոր** բնակավայրի ,,Արջաձոր,, կոչվող տարածք կոչվող ճնապարհի բարեկարգում: 5. Կատարվել է **Վարահովիտ** բնակավայրում ,,Խաչիկասարից- Գետիկվանք ,, տանող առվի փորում։ 6. Կատարվել է **Քարագլուխ** բնակավայրում ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում։ 7. Կատարվել է **Քարագլուխ** բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման և փոսալցման աշխատանքներ։ 8. **Արտաբույնք** բնակավայրում կատարվել է առվի փորման, լայնացման, մաքրման աշխատանքներ: 9. **Արտաբույնք** բնակավայրում խցանված կոյուղու խողովակաշարի նորոգում: 10. **Թառաթումբ** բնակավայրի «Դուզեր» թաղամասի փողոցների բարեկարգում: 11. **Աղնջաձոր** բնակավայրի գերեզմաններ տանող ճանապարհի բարեկարգում:   ***2021թ. 4-րդ եռամսյակ***   1. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Շատին բնակավայր 2315մ 73 ԼԵԴ լուսատու, 2. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Արտաբույնք բնակավայր 1560մ 52 ԼԵԴ լուսատու, 3. Անցկացվել է փողոցային լուսավորության Թառաթումբ բնակավայր 1213 մ 36 ԼԵԴ լուսատու, 4. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Աղնջաձոր բնակավայր 421մ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ 21մ 377մմ խողովակ 3մ 325մմ խողավակ, 5. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Քարագլուխ 200մ 530մմ, 125մ 350մմ, 25մ 700մմ պողպատյա կիսախողովակ, 6. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Թառաթումբ 100մ 325մմ պողպատյա խողովակ, 7. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Շատին բնակավայր 300մ 350մմ, 100մ 530մմ, 42մ 100մմ պողպատյա կիսախողովակ, 8. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Հորս բնակավայր 300մ 530մմ պողպատյա խողովակ, 9. Անցկացվել է ոռոգման խողովակաշար Վարդահովիտ բնակավայր 1250մ 273մմ մետաղական խողովակ, 10. Հարթեցվել են Հորսի միջբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները, 11. Արտաբույնք բնակավայրում վերանորոգվել է խմելու ջրագծի վթարված հատվածը, 12. Աղնջաձոր բնակավայրում իրականացվել են ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ՝ «Խնձորանոց» հանդամասում, 13. Տեղադրվել են թվով 7 կարկուտկայաններ Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Արտաբույնք, Քարագլուխ, Հորս, Շատին, Եղեգիս բնակավայրերում, 14. Թառաթումբ բնակավայրում «Աֆիստեղ» կոչվող տարածքում առվի փորման աշխատանքներ 1 օր ELA2BL-880 էքսկավատորով, 15. Աղնջաձոր բնակավայրում «Կոշ կամուրջներ» կոչվող տարածքում գոյություն ունեցող առվի մաքրում, 16. Շատին բնակավայրին փողոցների բարեկարգման և մաքրման աշխատանքներ, 17. Շատին բնակավայրում առվի մաքրման, աղբի տեղափոխման աշխատանքներ, 18. Եղեգիս բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ, 19. Հերմոն բնակավայրում փողոցների փոսալցման և բարեկարգման աշխատանքներ, 20. Շատին բնակավայրում փողոցների բարեկարգման, մաքրման աշխատանքներ, 21. Շատին բնակավայրի գերեզմաններ տանող 2-րդ ճանապարհի բարեկարգում, 22. Շատին բնակավայրի «Հոստուն» թաղամասում խմելու ջրագծի խցանված հատվածների վերանորոգում։ |

Ընթացքի մեջ է խմելու ջրի խողովակաշարի կառուցման և վերանորոգման, ՕԿՋ-ների վերանորոգման և հիմնանորոգման աշխատանքները՝

* Հորբատեղ` 475մ պոլիէթիլենային խողովակ, 25մ պողպատյա,
* Գողթանիկ` 500մ պոլիէթիլենային խողովակ,
* Թառաթումբ` 1000մ պոլիէթիլենային խողովակ,
* Սալլի` ՕԿՋ-ի վերանորոգում,
* Եղեգիս` 1800մ պոլիէթիլենային խողովակ և ՕԿՋ-ի հիմնանորոգում,
* Շատին` 1200մ պոլիէթիլենային խողովակ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ԱՐԹՈՒՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ