Հավելված 2
Եղեգիս համայնքի ավագանու 
17-ը փետրվար  2023թ. N 14 Ա որոշման

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022Թ․ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2023

Հունվար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ	4

2022թ. 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները	4

2022թ. 2-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	4

2022թ. 3-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	6

2022թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	6

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ	7

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2 ԾՐԱԳԻՐ	8

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

2022թ-ին Եղեգիս համայնքում աշխատանքներն ու ծրագրերն իրականացվել են` համաձայն համայնքի 2017-2022թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի դրույթներին, 2022թ. տարեկան աշխատանքային պլանի, հաշվի առնելով համայնքի առկա ռեսուրսները, առանձնահատկությունները, զարգացման գերակա ուղղությունները, նախապես քարտեզագրված ծրագրային առաջնահերթությունները:

2022-ի համար նախատեսվել էր իրականացնել՝

- Շատին բնակավայրի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի գնում՝ մանկապարտեզի կառուցման նպատակով։

- Ոռոգման խողովակաշարի կառուցում՝ Եղեգիս համայնքի Քարագլուխ, Սալլի, Հորս, Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Հորբատեղ, Արտաբույնք, Շատին, Վարդահովիտ բնակավայրերում։

- Արտաքին էլեկտրալուսավորության իրականացում՝ Եղեգիս համայնքի Շատին, Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Հորս, Հերմոն, Քարագլուխ բնակավայրերում։

- Խմելու ջրի խողովակաշարի կառուցում և վերանորոգում, ՕԿՋ-ի վերանորոգում՝ Գողթանիկ, Եղեգիս, Վարդահովիտ, Քարագլուխ, Շատին, Թառաթումբ  բնակավայրերում։

- Համայնքի 9 բնակավայրերում Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում։

Տնտեսական և սոցիալական զարգացման ուղված այլ ծրագրեր։

Հաշվետվությունը բաղկացած է ըստ եռամսյակներ կատարված աշխատանքներից և համայնքի կապիտալ ձեռքբերումներից 2022 թվականի ընթացքում։

# ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքում իրականացված աշխատանքների շնորհիվ գրանցվել են զգալի արդյունքներ, ըստ ոլորտների և ուղղությունների:

Համայնքի Շատին, Վարդահովիտ, Սալլի, Աղնջաձոր, Քարագլուխ, Թառաթումբ, Գողթանիկ, Հերմոն, Հորս, Արտաբույնք, Հորբատեղ, Եղեգիս բնակավայրերում ամեն շաբաթ կատարվել են սանիտարական մաքրման և աղբահանման աշխատանքներ։

## 2022թ. 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Ձնմաքրման աշխատանքներ Թառաթումբ, Աղնջաձոր, Հորբատեղ, Հորս, Սալլի, Քարագլուխ բնակավայրերում։

- Շատին բնակավայրի 5-րդ փողոցի փոսալցման աշխատանքներ։

## 2022թ. 2-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում հանդամիջյան ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հորս բնակավայրում մակատեղիների մաքրման և ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում "Սալլիի վազեր" կոչվող հողամաս տանող  ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում "Կալասեր" և "Ալուձոր" կոչվող դաշտամիջյան ճանապարհների մաքրման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում արոտներ տանող ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Եղեգիս բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում  ոռոգման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում  "Ձավար գյուղ" կոչվող տարածքից դեպի լիճ տանող  ճանապարհի բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում  "Շատիվանք"  տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է Հերմոն և Գողթանիկ բնակավայրերի ճանապարհների բարեկարգման աշխատաններ։

- Կատարվել է  ջրագծի վերանորոգում Սալլի-  Շատին բնակավայրերում։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում ոռոգման առվի մաքրում 500մ։

- Կատարվել է Սալլի բնակավայրում սեպտիկաի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Սալլի բնակավայրի ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հերմոն - Գողթանիկ հատվածում  խմելու ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հորս բնակավայրում ոռոգում առուների վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք- Սմբատաբերտ- Ցախած քար և Հորբատեղ բնակավայրի հանդամասի ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ-Սևաժայռ ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրի խմելու ջրի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է բն․ Հերմոն-Գողթանիկ ճամապարհների շեբենապատում։

- Կատարվել է բն․ Հերմոն ոռոգման առվի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Եղեգիս ոռոգման ջրի ակունքի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Շատին հանդամիջյան ճանապարհի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Հորբատեղ ներբնակավայրային ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Եղեգիս հանդամիջյան ճանապարհի վերանորոգում։

- Կատարվել է բն․ Գողթանիկ ներբնակավայրային ճանապարհային նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Գողթանիկ ոռոգման առվի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Քարագլուխ հանդամիջյան ճանապարհների նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Սալլի դաշտամիջյան ճանապարհների նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Հորբատեղ սար տանող ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Աղնջաձոր սար տանող ճանապարհի նորոգում։

- Կատարվել է բն․ Թառաթումբ ճանապարհների շեբենապատում։

## 2022թ. 3-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է  Սալլի  բնակավայրի փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Սալլի  բնակավայրի ջրագծի ապամոնտաժման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք  բնակավայրի դպրոցի կոյուղագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Թառաթումբ  բնակավայրում «Խնձորանոց» տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Շատին բնակավայրի «Ցած դեմեր» կոչվող տարածքում ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում ջրագծի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Հերմոն  բնակավայրում վթարված ջրագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Եղեգիս  բնակավայրում  ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

## 2022թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

- Կատարվել է Շատին, Սալլի, Եղեգիս, Հորս, Քարագլուխ, Թառաթումբ և Վարդահովիտ բնակավայրերում ներբնակավայրային ճանապարհների երկրորդային ասֆալտով հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին, Սալլի, Եղեգիս, Հորս, Քարագլուխ, Թառաթումբ, Վարդահովիտ բնակավայրերում հիմնական փողոցների, գերեզմաններ տանող ճանապարհների և հասարակական օբյեկտների  ճանապարհների բարեկարգման աշխատամքներ։

- Կատարվել է Սալլի  բնակավայրի «Արիլի» և գետաբերանի պտղատու այգիների ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում 300 մ ջրագծի փորում և հետլիցքի աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Հորբատեղ  բնակավայրում ջրահեռացման առուների փորման և գերեզմանների հատվածում  ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է  Արտաբույնք  բնակավայրում վթարված ջրագծի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում գերեզմանների վերևի հատվածում պաշտպանիչ ջրահեռացման առվի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր  բնակավայրում  խմելու ջրի վնասված հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Գողթանիկ   բնակավայրում  100 մ խմելու ջրագծի փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում ոռոգման ցանցի նորոգման և փորման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր  բնակավայրում պատմական հուշարձան համարվող հին կամուրջի կողապատի հետլիցքի և տարածքում նորոգման աշխատանքներ։

# ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

- Ավարտվել է Շատին բնակավայրում հողատարածքի գնման աշխատանքները։

- Ավարտվել  են Եղեգիս համայնքի Շատին, Հորս, Քարագլուխ, Հերմոն, Թառաթումբ և Աղնջաձոր բնակավայրերի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները՝

- Շատին բնակավայրում  լուսավորվել  է /3180մ/  հենասյուների քանակը՝ 106 հատ։

- Աղնջաձոր բնակավայրում  լուսավորվել  է /510մ/  հենասյուների քանակը՝ 17 հատ։

- Թառաթումբ բնակավայրում  լուսավորվել  է /1800 մ/ հենասյուների քանակը՝ 60 հատ։

- Հորս բնակավայրում  լուսավորվել  է /420մ/  հենասյուների քանակը՝ 14 հատ։

- Հերմոն բնակավայրում  լուսավորվել  է /390 մ/ հենասյուների քանակը՝ 13 հատ։

- Քարագլուխ բնակավայրում  լուսավորվել  է /360 մ/ հենասյուների քանակը՝ 12 հատ։

- Ավարտվել են Եղեգիս համայնքի Եղեգիս, Գողթանիկ, Քարագլուխ, Շատին  և Թառաթումբ բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքները՝

- Գողթանիկ 92մ 63մմ պոլիէթիլենային խողովակ և 2 նոր կապտաժ,

- Եղեգիս 490մ 110մմ  պոլիէթիլենային խողովակ,

- Քարագլուխ 170մ վերգետնյա ջրագիծ և Քարագլուխ  ՕԿՋ-ի վերակառուցում,

- Թառաթումբ 160մ 110մմ պոլիէթիլենային խողովակ,

- Շատին 40մ 102մմ պողպատե խողովակ։

- Ավարտվել են Եղեգիս համայնքի Շատին, Քարագլուխ, Հորս, Թառաթումբ,  Աղնջաձոր, Արտաբունք, Հորբատեղ և Սալլի բնակավայրերի ոռոգման առուների վերանորոգման աշխատանքները՝

- Քարագլուխ բնակավայր 370մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Սալլի  բնակավայր 345մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Հորս բնակավայր 250մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Աղնջաձոր բնակավայր 370մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Թառաթումբ բնակավայր 350մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Հորբատեղ բնակավայր250մ ոռոգման առվի կառուցում,

- Արտաբույնք բնակավայր 330մ ոռոգման առվի կառուցում և 50մ   վերանորոգում,

- Շատին բնակավայր  514մ ոռոգման առվի կառուցում։

# ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2 ԾՐԱԳԻՐ

ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող ՍՆՏԶ Ծրագիրը, որի արդյունքում արևային ֆոտովոլտային կայաններ կտեղադրվեն և կհոգան հոսանքների ծախսերը՝

- Արտաբույքի մշակույթի տան, վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հորբատեղի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հերմոնի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Վարդահովիտի վարչական շենքի, մշակույթի տան, փողոցային լուսավորության,

- Գողթանիկի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Հորսի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության,

- Սալլիի վարչական շենքի, փողոցային լուսավորության

- Աղնջաձոր ակումբ, փողոցային լուսավորության,

- Թառաթումբի վարչական շենքի։

Կազմող՝ համայնքի տուրիզմի և տնտեսական զարգացման պատասխանատու՝

Շուշանիկ Դանիելյան

էլեկտրոնային փոստ  shushan.danielyan96@mail.ru

Համայնքի ղեկավար՝                                    Արթուր Ստեփանյան