Հավելված
Եղեգիս համայնքի ավագանու 
21-ը Հուլիս  2021թ. N 72Ա որոշման

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2021

Հուլիս

2021թ-ին Եղեգիս համայնքում աշխատանքներն ու ծրագրերն իրականացվել են` համաձայն համայնքի 2017-2021թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի դրույթներին, 2021թ. տարեկան աշխատանքային պլանի, համայնքի 2021թ. բյուջեի` հաշվի առնելով համայնքի առկա ռեսուրսները, առանձնահատկությունները, զարգացման գերակա ուղղությունները, նախապես քարտեզագրված ծրագրային առաջնահերթությունները:

Իրականացված աշխատանքների շնորհիվ գրանցվել են հետևյալ արդյունքները` ըստ ոլորտների և ուղղությունների:

ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ավարտվել է Հերմոն բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքները։

Հաստատվել է և նախատեսվում է  փողոցային լուսավորության անցկացում

- Շատին բնակավայր 2315մ  73 ԼԵԴ լուսատու,

- Արտաբույնք բնակավայր 1560մ 52 ԼԵԴ լուսատու,

- Թառաթումբ բնակավայր 1213 մ 36 ԼԵԴ լուսատու։

Հաստատվել է և նախատեսվում է  խմելու ջրի  խողովակաշարի կառուցում և վերանորոգում,ՕԿՋ-ների վերանորոգում և հիմնանորոգում

- Հորբատեղ 475մ  պոլիէթիլենային խողովակ, 25մ պողպատյա խողովակ,

- Գողթանիկ 500մ  պոլիէթիլենային խողովակ,

- Թառաթումբ 1000մ պոլիէթիլենային խողովակ,

- Սալլի  ՕԿՋ-ի վերանորոգում,

- Եղեգիս 1800մ պոլիէթիլենային խողովակ և ՕԿՋ-ի հիմնանորոգում,

- Շատին 1200մ պոլիէթիլենային խողովակ։

Հաստատվել է և նախատեսվում է  ոռոգման խողովակաշարի կառուցում

- Աղնջաձոր բնակավայր 450մ 530մմ ,,50մ 350մմ պողպատյա կիսախողովակ ,

- Քարագլուխ 200մ 530մմ, 125մ  350մմ, 25մ 700մմ պողպատյա կիսախողովակ ,

- Թառաթումբ  100մ 350մմ պողպատյա կիսախողովակ,

- Շատին բնակավայր 305մ 350մմ, 100մ 530մմ, 45մ 100մմ պողպատյա կիսախողովակ,

- Հորս  բնակավայր 300մ 530մմ պողպատյա կիսախողովակ,

- Վարդահովիտ բնակավայր 1250մ 273մմ մետաղական խողովակ,

- Սալլի  բնակավայր  260մ 325մմ  պողպատյա խողովակ։

ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ ՎԻՎԱՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի ԿՈՂՄԻՑ

Ավարտվել են Գողթանիկ և Եղեգիս բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացման աշխատանքները։

Համայնքային միջոցներով իրականացված ծրագրերը

- Եղեգիս համայնքի 12 բնակավայրերում իրականացվում են աղբահանության աշխատանքներ։

- Կատարվել է Վարդահովիտ բնակավայրում ոռոգման առվի փորում և մաքրում։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում քարամաքրման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ, ինչպես նաև հուշարձանի հիմքի փորում և քարերի տեղափոխման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Թառաթումբ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Աղնջաձոր բնակավայրում ճանապարհների քարամաքրման և հարթեցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրի Սողանլու սարում ճանապարհի հարթեցման, լայնացման և փարախի կառուցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրի ճանապարհի հարթեցման, քարամաքրման և փոսալցման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Քարագլուխ բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Շատին բնակավայրում ոռոգման խողովակաշարի նորոգման աշխատանքներ։

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի <<Սուրբ Աղբյուր>> կոչվող սարի ոռոգման մայր առվի 300 մետր երկարությամբ վնասված հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ:

- Կատարվել է Արտաբույնք բնակավայրի "Ցախաց Քար"  և "Սև Աղբյուր" կոչվող  սարեր  տանող   ճանապարհների փոսալցման  և  հարթեցման  աշխատանքներ:

- Կատարվել են Հորս  բնակավայրի <<Իլանլու>> /ջրամբար տանող ճանապարհ/,  <<Զամանոլան>>, <<Ղարագյոլլար>>, <<Վանք>>, <<Խամլար>>, <<Դաշտի գյոզ>>, <<Ալալմալըղ>>, <<Կարտոշկայի հող>> կոչվող տարածքների դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցման աշխատանքներ։

Համայնքի ղեկավար՝                                    Արթուր Ստեփանյան