Հավելված
Եղեգիս համայնքի ավագանու 
27-ը հունվարի 2025թ. N  8 Ա որոշման

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՂԵԳԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023-2027Թ․ ՀՆԳԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2025

Հունվար

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ	4

Աղբահանություն	4

2024թ. 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները	4

2024թ. 2-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	4

2024թ. 3-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	7

2024թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները	8

ՀԱՄԱՅՆՔԻ   ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ	9

ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ	9

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ	9

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Եղեգիս համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը համայնքի նպատակային զարգացման տեսանկյունից  ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող  փաստաթուղթ է 2023-2027թթ համար, որը ենթադրում է համայնքի տնտեսական և սոցիալական զարգացում:

Այն մշակվել է հիմք ընդունելով համայնքի բոլոր բնակավայրերում կայացած հանրային լսումները։

Հաշվետվությունը բաղկացած է ըստ եռամսյակների կատարված աշխատանքներից և համայնքի կապիտալ ձեռքբերումներից 2024 թվականի ընթացքում։

# ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքում իրականացված աշխատանքների շնորհիվ գրանցվել են զգալի արդյունքներ, ըստ ոլորտների և ուղղությունների:

## Աղբահանություն

Համայնքի Շատին, Վարդահովիտ, Սալլի, Աղնջաձոր, Քարագլուխ, Թառաթումբ, Գողթանիկ, Հերմոն, Հորս, Արտաբույնք, Հորբատեղ, Եղեգիս բնակավայրերում ամեն շաբաթ կատարվել են սանիտարական մաքրման և աղբահանման աշխատանքներ։

## 2024թ. 1-ին եռամսյակում կատարված աշխատանքները

1.	Կատարվել է  ձնամաքրման աշխատանքներ  Քարագլուխ, Աղնջաձոր, Թառաթումբ, Սալլի, Հերմոն և Արտաբույնք գյուղերում:

2.	Շատին գյուղի գերեզմանատանը կատարվել է ձնամաքրման աշխատանքներ:

3.	Ավարտվել են Եղեգիս համայնքի Քարագլուխ, Հորս, Հորբատեղ, Հերմոն, Թառաթումբ, Եղեգիս, Գողթանիկ և Աղնջաձոր գյուղերում կառուցված ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքները։

4.	Կատարվել է  ձնամաքրման աշխատանքներ Հորբատեղ և Հորս գյուղերում:

5.	Շատին գյուղում կատարվել է ճանապարհաեզրային հատվածի աղբի մաքրման աշխատանքներ:

6.	Հորս գյուղում կատարվել է ճանապարհի վտանգավոր հատվածի բարեկարգման  աշխատանքներ։

7.	Թառաթումբ գյուղի ջրհան կայանում տեղադրվել է ջրաչափ:

8.	Քարագլուխ գյուղում «Սալլիի այգիներ» կոչվող հանդմասին կից, կատարվել է ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

9.	 Սալլի գյուղում կատարվել է «Իմանի ձոր» կոչվող հանդամասից մինչև «Ցորենի արտեր» տանող ճանապարհի մաքրման աշխատանքներ։

10.	Թառաթումբ գյուղի «Թափեր» կոչվող թաղամասում կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհի մաքրման,  հարթեցման, և վթարված հենապատի վերանորոգման աշխատանքներ:

11.	 Սալլի և Շատին գյուղերում կատարվել է ոռոգման խողովակաշարերի ապամոնտաժման աշխատանքներ։

12.	Շատին գյուղի գերեզմանոցում կատարվել է գերեզմանատեղերի հարթեցման և մահափոսերի փորման աշխատանքներ:

## 2024թ. 2-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

1.	Թառաթումբ գյուղում կատարվել է ոռոգման ջրագծի շինարարություն:

2.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին մասնակցություն:

3.	Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է «Արջաձոր» և «Բերդաձոր» կոչվող տեղամասեր տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:

4.	Շատին գյուղում կատարվել է գյուղամիջյան և գերեզմաներ տանող ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

5.	Շատին գյուղում կատարվել է ջրհան կայանին հարակից առվի նորոգման աշխատանքներ:

6.	Շատին գյուղում կատարվել է «Աղսամոլա» կոչվող հանդամաս տանող  դաշտամիջյան ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:

7.	Շատին գյուղում կատարվել է «Դեմեր» և «Շատիվանք» կոչվող տեղամասեր տանող ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

8.	Կատարվել է Հերմոն-Գողթանիկ ճանապարհահատվածի շեբենապատման, գրունտապատման և հարթեցման աշխատանքներ:

9.	Շատին գյուղում կատարվել է ճանապարհների նորոգման և շեբենապատման աշխատանքներ:

10.	Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է թունել տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ:

11.	Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է ոռոգման ջրի բասեինի մաքրման և խմելու ջրի վթարված հատվածի նորոգման աշխատանքներ:

12.	Թառաթումբ գյուղում կատարվել է «Թափեր» կոչվող թաղամասում սահքի մաքրման աշխատանքներ:

13.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Թախչիք» կոչվող  հանդամասի ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:

14.	.Թառաթումբ գյուղի այգիների  տարածքում  կատարվել է ճանապարհի շեբենապատման և վերանորոգման աշխատանքներ:

15.	Շատին գյուղում կատարվել է  մահափոսերի փորման և հարթեցման աշխատանքներ:

16.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին մասնակցություն:

17.	Շատին, Քարագլուխ, Արտաբույնք, Հորս, Աղնջաձոր և Թառաթումբ գյուղերում կատարվել է հակակարկտակայանների գազաբալոնների լիցքավորման աշխատանքներ:

18.	Վարդահովիտ և Արտաբույնք գյուղերում կատարվել է ջրագծերի զոդման աշխատանքներ:

19.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է վարչական շենքի հարակից տարածքի բարեկարգման և գրունտի հեռացման  աշխատանքներ:

20.	Շատին, Թառաթումբ, Արտաբույնք և Հորս գյուղերում կատարվել է անասնափարախների մաքրման աշխատանքներ:

21.	Շատին գյուղում կատարվել է «Վանքի ձոր» կոչվող տեղամասում խմելու ջրագծի վերանորոգման աշխատանքներ:

22.	Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է բռնի տեղահանված արցախցիների համար սեպտահորերի փորման աշխատանքներ:

23.	Արտաբույնք գյուղում կատարվել է  գերեզմանատանը և հարակից ճանապարհների բարեկարգման և շեբենապատման աշխատանքներ:

24.	Հորբատեղ գյուղում կատարվել է դաշտամիջյան ճանապարհների կառուցման և ոռոգման առուների մաքրման աշխատանքներ:

25.	Արտաբույնք գյուղում կատարվել է «Յալ», «Ցախաց քար», «Սմբատաբերդ», «Սև աղբյուր/Կարաբուլաղ/»  կոչվող տեղամասերում ճանապարհների  վերանորոգման աշխատանքներ:

26.	Հորս գյուղում կատարվել է կանավների, առուների մաքրման և ավելորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ:

27.	Հորս գյուղում կատարվել է «Չեսար Օրբելյանի» նստավայրին հարող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ:

28.	Աղնջաձոր գյուղի «Կալի» կոչվող  տարածքի հետնամասում կատարվել է ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ:

29.	Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է «Սողանլու», «Յայլաղատեղի»  տանող ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ:

30.	Հերմոն գյուղում կատարվել է «Կալասեր» կոչվող տեղամաս  տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:

31.	Շատին գյուղում կատարվել է  մահափոսերի փորման և հարթեցման աշխատանքներ:

32.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին մասնակցություն:

33.	 Սևաժայռ և Եղեգիս գյուղերում կատարվել է կանավների, առուների մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ:

34.	Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է ջրագծի փորման և զորամասի համար հողային աշխատանքներ:

35.	Եղեգիս գյուղում կատարվել է «Կարաշուններ» և   «Յայլաղատեղի» կոչվող տեղամասերում ճանապարհների  վերանորոգման  աշխատանքներ:

36.	Կատարվել է Գետիկվանք տանող ճանապարհի եզրային կանավների մաքրման աշխատանքներ:

37.	Եղեգիս գյուղում կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհի ոռոգման ջրի խողովակների տեղադրման  աշխատանքներ:

38.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Թուխ Մանուկ» տանող ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ:

39.	Շատին գյուղում կատարվել է  հեռուստակայան տանող ճանապարհի մաքրման աշխատանքներ:

40.	Հորբատեղ գյուղում երկու անգամ  կատարվել է սահքի մաքրման աշխատանքներ:

41.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է գերեզմաններ տանող ճանապարհի մաքրման աշխատանքներ:

42.	Եղեգիս գյուղում կատարվել է  ոռոգման ջրի ակունքի բարեկարգման աշխատանքներ:

43.	Հորս գյուղում կատարվել է «Չեսար Օրբելյանի» նստավայր տանող ճանապարհի լայնացման և նորոգման աշխատանքներ:

44.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Շափա» կոչվող  տարածքի ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ:

45.	Թառաթումբ գյուղում կատարվել է «Վերի յուրդ» և «Չատմա» կոչվող տեղամասերում ոռոգման ջրատարի փորման և ծածկման աշխատանքներ:

46.	Գողթանիկ գյուղում կատարվել է փողոցային լույսերի վերանորոգման աշխատանքներ:

47.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Թափ» կոչվող տեղամասում ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

48.	Շատին գյուղում կատարվել է գետամիջյան ճանապարհի  վերանորոգման աշխատանքներ:

49.	Շատին գյուղում կատարվել է գերեզմաններ տանող ճանապարհի հարակից փողոցի շեբենապատման աշխատանքներ:

50.	Քարագլուխ գյուղում կատարվել է  «Ղուշի բույն» և  «Ջրամբար» տանող ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ:

51.	Թառաթումբ գյուղում կատարվել է «Թափեր» կոչվեղ տեղամաս տանող և գյուղամիջյան ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ։

52.	Քարագլուխ գյուղի դաշտում կատարվել է բետոնից  շրջանակների ապամոնտաժում և տեղադրում Քարագլուխ գյուղի վարչական շենքի հարևանությամբ գտնվող սեպտահորի մեջ:

# 2024թ. 3-րդ եռամսյակում  կատարված  աշխատանքները

1․Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներինմասնակցություն:

2.Շատին գյուղում կատարվել է «Աշարայի տեղ» կոչվող տեղամասում ջրագծի խցանված հատվածի վերանորոգման և խողովակների տեղադրման աշխատանքներ:

3.Հորս, Թառաթումբ և Սալլի գյուղերում կատարվել է հանդամիջյան ճանապրհների կառուցմանաշխատանքներ:

4.Շատին գյուղում կատարվել է «Կարթափալա» կոչվող առվի ակունքի նորոգման, մաքրման և դեպի ակունք տանող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ:

5.Շատին գյուղում կատարվել է ՙԹումո՚ կենտրոնի տարածքի հարթեցման և գլխավոր ճանապարհից դեպի կենտրոն տ    անող ճանապարհի կառուցման աշխատանքներ:

6.Աղնջաձոր գյուղուի «Բերդաձոր» կոչվող տեղամասում կատարվել է խմելու ջրագծի վնասված հատվածի  վերականգնում, և վնասված խողովակների փոխարինումը նորերով:

7.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Տանձի ձոր» կոչվող տեղամասում ոռոգման առվի նորոգման,մաքրմանաշխատանքներ:

9.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է  փողոցայի լույսերի վթարված հատվածի վերականգնման, էլեկտրական սյունների ուղղման և լարերի մոնտաժման աշխատանքներ:

10.Հորբատեղ, Աղնջաձոր, Շատին, Թառաթումբ և Արտաբույնք  գյուղերում կատարվել է փողցայի լույսերի անսարք լեդերի փոխարինումը նորերով:

11.Գողթանիկ  գյուղում կատարվել է սելավի հետևանքների վերացման աշխատանքներ:

12.Թառաթումբ գյուղում կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների շեբենապատման աշխատանքներ:

13.Սալլի գյուղում կատարվել է դեպի գերեզմաններ տանող ճանապարհի վրա գտնվող ոռոգման ջրի խողովակների տեղադրման աշխատանքներ:

14.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի շրջապատի բարեկարգման, կենտրոնի հետնամասում ավելորդ գրունտի քանդման և հեռացման աշխատանքներ:

15.Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է ոռոգման ջրագծի վթարի վերականգման աշխատանքներ:

16.Շատին գյուղում կատարվել է «Վանքի ձոր» և գյուղամիջյան ճանապարհների  բարեկարգման աշխատանքներ:

17.Աղնջաձոր գյուղի «Կալի» կոչվող տեղամասում կատարվել է խմելու ջրագծի նորոգման աշխատանքներ:

18.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է կուտակված աղբի բարձման և հեռացման աշխատանքներ:

19.Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է «Գետիք վանքի» հանդամիջյան և Հերմոն-Կալասեր ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ:

20.Կատարվել է Գողթանիկ-Կարմրաշեն ճանապարհի նորոգում:

21.Գողթանիկ  գյուղում կատարվել է սելավի հետևանքների վերացման աշխատանքներ:

22.Հորս գյուղում կատարվել է խմելու ջրագծի խցանված հատվածի նորոգում և ճանապարհի ճահճային մասի վերացում:

23.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է «Շափա» կոչվող տեղամասում սելավի հետևանքների վերացման աշխատանքներ:

24.Գողթանիկ գյուղում կատարվել է դեպի գարիների ցանքատարածություններ տանող ճանապարհի նորոգման և լայնացման աշխատանքներ:

25.Արտաբույնք գյուղում կատարվել է ոռոգման կիսախողովակների մաքրման և դեպի հյուրատուն տանող ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

26.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի շրջապատի բարեկարգման աշխատանքներ:

27.Թառաթումբ գյուղում կատարվել է դեպի մատուռ տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:                               3.Շատին գյուղում կատարվել է երեք փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ:

28.Հորս գյուղում կատարվել է գյուղամիջյան և դեպի ՙՉեսար Օրբելյանի՚ նստավայր տանող ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ:

29.Շատին գյուղում կատարվել է ջրհան կայանին հարակից ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ:

30.Եղեգիս  գյուղում կատարվել է ճանապարհի շեբենապատման և հարթեցման աշխատանքներ:

# 2024թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված աշխատանքները

1.Շատին և Քարագլուխ գյուղերում կատարվել է գյուղամիջյան փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ:

2.Թառաթումբ գյուղում կատարվել է դեպի խնձորի այգիներ տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ:

3.Վարդահովիտ գյուղում կատարվել է դպրոցի սեպտահորի փորման, ճանապարհի ջրային անցման փորման և խողովակի տեղադրման, անասունների համար խմելու ջրի ապահովման համար ջրագծի փորման և ՙՍևաժայռ՚ կոչվող տեղամասում փողոցային լույսերի վերանորոգման աշխատանքներ:

4.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է գերեզմանների վերևի լանջին, նոր գերեզմանատեղիների համար հարթակի կառուցման աշխատանքներ:

5.Շատին գյուղում կատարվել է մահափոսի փորման աշխատանքներ:

6.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզամշակութային կենտրոնի ետնամասի հատվածի բարեկարգման աշխատանքներ:

7.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է խմելու ջրագծի վթարված հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ:

8.Հերմոն գյուղում կատարվել է դպրոցի բակում պետքարանի համար հարթակի կառուցման աշխատանքներ:

9.Շատին գյուղում կատարվել է փողոցի վերանորոգման և կամրջին հարակից աղբանոցի ծածակաման աշխատանքներ:

10.Շատին գյուղում ,,Վանքի ձոր,, կոչվող տեղամասում կատարվել է խմելու ջրի ջրագծի վթարված հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ:

11.Շատին գյուղում կատարվել է փողոցների շեբենապատման և հարթեցման աշխատանքներ:

12.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է ,,Կամուրջներ,, կոչվող հատվածին կից ճանապարհի վերանորոգման, փոսալցման, լայնացման և հարթեցման աշխատանքներ:

13.Քարագլուխ գյուղում ,,Յուրդեր,, կոչվող տեղամասում կատարվել է     խմելու ջրի ջրագծի ակունքի խցանված հատվածի նորոգման աշխատանքներ:

14.Թառաթումբ գյուղում կատարվել է գյուղամիջյան ճանապարհների փոսալցման, շեբենապատման և հարթեցման աշխատանքներ:

15.Սալլի  գյուղում կատարվել է խմելու ջրի ջրագծի հետլիցքի, փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ:

16.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է խմելու ջրի վթարված ջրագծի փոսի հետլիցք և հարթեցման աշխատանքներ:

17.Շատին գյուղում կատարվել է փողոցային լույսերի վերանորոգման աշխատանքներ:

18.Շատին գյուղում կատարվել է դպրոցի մարզահրապարակի լայնեցման, գրունտի փռման և հարթեցման աշխատանքներ:

19.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է դպրոցին հարակից ներքևի ճանապարհի կտրման և հարթեցման աշխատանքներ:

20.Եղեգիս գյուղում կատարվել է խմելու ջրի ջրագծի խցանված հատվածի նորոգման աշխատանքներ:

21.Քարագլուխ գյուղում ,,Տանձի ձոր,, կոչվող տեղամասում կատարվել է նոր տրանսֆորմատորային ենթակայանի կառուցման աշխատանքներ:

22.Քարագլուխ գյուղում կատարվել է մարզասրահին հարակից փողոցի շեբենապատման աշխատանքներ:

23.Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է խմելու ջրի ջրագծի վթարված հատվածի նորոգման և ակունքի ջրհավաքման աշխատանքներ:

24.Շատին գյուղում  կատարվել է մահափոսերի փորման աշխատանքներ:

25. Շատին գյուղում  կատարվել է փողոցային լույսերի վերանորոգման աշխատանքներ:

26. Շատին գյուղում  կատարվել է աղբանոցների ծածկման աշխատանքներ:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ

- ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի  Թառաթումբ բնակավայրի փողոցային  լուսավորության ցանցի  կառուցում։

- Եղեգիս համայնքի Աղնջաձոր բնակավայրի  փողոցային  լուսավորության ցանցի  կառուցում։

- Եղեգիս համայնքի Արտաբույնք բնակավայրի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում։

4․  Եղեգիս  համայնքի  Շատին  բնակավայրի  փողոցային  լուսավորության  ցանցի  կառուցում։

## ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ

# <<Արոտավայրերի կառավարում և վերականգնվող էներգիա>> ծրագրի շրջանակներում <<Էկովիլ>> ընկերության աջակցությամբ Թառաթումբ  գյուղում  տեղադրվել է 10կվտ հզորությամբ  արևային ֆոտովոլտային կայան։

# ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

1․    Դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում  Գերմանիայի դեսպանության միջոցներով Աղնջաձոր գյուղում կատարվել է մանկական զարգացման կենտրոնի վերանորոգում։ Զարգացման կենտրոնի  խաղահրապարակը վերազինվել է անհրաժեշտ գույքով։

2.   <<էկոսերվ>>  ծրագրի շրջանակներում  համայնքի  6  գյուղերում /Քարագլուխ, Աղնջաձոր, Սալլի, Հորս, Գողթանիկ, Վարդահովիտ/ <<Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոն>> հիմնադրամի կողմից իրականացվել է վար ու ցանք 97 հեկտար։

Կազմող՝ համայնքի տուրիզմի և տնտեսական զարգացման պատասխանատու

ժ/պ  Սիլվա  Խորենյան

էլեկտրոնային փոստ ՝   xorenyansilva@gmail.com

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ՝                        Ա․ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ